# Windows录屏与教程制作工具完整开发文档

版本：1.0 规划稿　｜　编制日期：2026年10月21日　｜　项目代号：WinCapture Studio

面向产品、设计、客户端、音视频、测试和交付团队。项目代号仅用于方案沟通，正式产品名另行确定；不表示与 DogSC 官方存在合作关系。

我们计划参考 DogSC 的录屏与轻量剪辑体验，开发 Windows 原生工具，让用户完成录制、自动运镜、快速剪辑和本地导出。产品差异化重点是：把一次操作录制同时转成演示视频和图文教程，并提供可审查的隐私遮挡与多画幅输出。

建议以 Windows 11 x64 为首发平台，采用 WinUI 3、C# 与 C++ 音视频引擎。按四名全职工程师及兼职设计、测试投入估算，第10周交付 MVP，第20周争取交付正式版。该估算以第二周技术验证通过为前提，不是已确认工期。本文中的性能、准确率和效率数字均为待验证目标，未在 Windows 真机完成测试。

# 目录

1 立项结论与规划假设

2 参考项目核查与复用边界

3 用户场景与产品定位

4 版本范围与功能需求

5 我们的创新点

6 产品界面与交互流程

7 Windows平台适配

8 技术选型与系统架构

9 录制与同步设计

10 时间线与编辑引擎

11 渲染与导出设计

12 创新能力实现方案

13 工程文件与数据模型

14 模块接口与事件协议

15 稳定性与故障恢复

16 性能目标与资源预算

17 隐私与数据管理

18 测试策略与验收标准

19 开发环境与工程规范

20 排期与任务拆解

21 发布与维护方案

22 风险与启动检查

23 参考资料与事实索引

# 1 立项结论与规划假设

## 1 1 首发交付目标

首发应打通“选择窗口或屏幕 → 录屏和声音 → 分割裁剪 → 自动运镜 → 添加背景 → 导出 MP4 → 继续编辑”的完整路径。录制源素材、指针事件和编辑工程分别保存，用户可以在录完后修改运镜、画布和摄像头位置。

MVP 先交付可靠的基础录制，以及人工标记驱动的图文步骤草稿。Beta 增加 UI Automation 辅助步骤识别、隐私候选检测和多画幅变体。重型模型、全自动剪辑、云端协作放到后续版本，避免它们阻塞采集和编辑主链路。

## 1 2 规划假设

| 事项 | 本方案默认值 | 后续调整方式 |
| --- | --- | --- |
| 产品形态 | 本地优先的 Windows 桌面应用 | 无需账户即可录制和导出 |
| 首发系统 | 仍在维护期内的 Windows 11 x64 | 以目标用户实际系统分布确定验收版本 |
| 技术下限 | Windows 11 build 22631 | 仅是工程配置下限，不承诺全部旧版均获产品支持 |
| 参考验收系统 | Windows 11 25H2 x64 | 开发启动时核对版本与驱动并冻结清单 |
| 兼容拓展 | Windows 10 22H2 与 ARM64 | P2 单独立项和验收，不纳入首发工期 |
| 交付形态 | 可安装应用、工程文件、MP4、图文教程包 | 云链接分享后续增加 |
| 团队 | 4名工程师加0.5名测试和0.5名设计 | 产品负责人由团队现有人员兼任 |
| 语言 | 简体中文，英文字符串结构预留 | 正式版补齐英文与国际化验证 |

当前工作环境是 macOS，可进行方案编制和跨平台逻辑开发；Windows 原生采集、WinUI、驱动与硬件编码必须使用 Windows 真机验证。虚拟机可辅助功能测试，不能作为性能验收依据。

## 1 3 产品成功判据

首批邀请10名目标用户，各完成一次5分钟的软件操作教程。至少8人无需开发人员操作即可完成视频导出；至少7人能在15分钟内完成基本剪辑和样式调整。图文教程能力另做对照试验，比较同一任务人工写步骤与辅助生成后修订的耗时，以中位数降低30%作为探索目标。样本不足时记录观察，不宣传确定的效率收益。

# 2 参考项目核查与复用边界

## 2 1 核查依据

参考仓库为 laogou717/dogsc。本次读取 main 对应提交 567fd6ed3bf113227dcf3e815f87ce60f0b69497，提交时间为2026年10月18日，提交说明标记为0.1.8发布。后续对比均以此快照为基准，避免上游更新改变结论。[S1]

已读取 README、Package.swift、LICENSE，以及录制、共享渲染、指针、自动缩放、项目模型、恢复日志等关键代码。未在本机编译运行 DogSC，因此以下是文档与源码核查结果，不是完整运行评测。

## 2 2 已确认能力与Windows对应方案

| 能力 | DogSC证据 | 我们的处理 |
| --- | --- | --- |
| 屏幕 窗口 区域录制 | README 与 ScreenRecorder | Windows.Graphics.Capture 重建 |
| 摄像头 麦克风 系统声音 | README 与录制模块 | Media Foundation 与 WASAPI 重建 |
| 光标记录与自动运镜 | PointerEventRecorder 与 AutoZoomPlanner | 参考事件模型与规划思路，重写平台采集 |
| 分割 裁剪 重排 变速 | README 与时间线模块 | 先做1倍速编辑，Beta再做变速 |
| 背景 圆角 阴影 摄像头布局 | README 与共享渲染模块 | 在 Direct3D 合成管线实现 |
| 3D倾斜 透视 虚化 | README | 列入后续增强，不阻塞MVP |
| MP4 M4A及多种分辨率 | README | 首发MP4，Beta补纯音频M4A |
| 录制标记与悬浮备忘录 | README | Windows快捷键与本应用悬浮窗适配 |
| 项目保存与恢复 | ProjectModel 与 RecoveryJournal | 参考设计，建立独立文件格式 |
| iPhone和iPad有线采集 | README | 首发不移植，后续评估外部视频设备方案 |

Package.swift 将应用分为 RecorderCore 和 DogSCApp；屏幕录制依赖 ScreenCaptureKit 等 Apple 框架，共享画面渲染使用 Core Image。领域模型可以参考，平台层需要重写。[S2][S3]

## 2 3 许可与素材处理

DogSC 源码采用 MIT 许可，允许使用、修改和分发，包括商业使用；复制源码或实质性代码片段时应保留对应版权与许可文本。复用范围应建立清单，记录上游路径、提交、修改内容和许可证。[S4]

采用独立产品名称、图标和页面设计。仓库中的字体、图片、第三方依赖分别核对许可；源码许可不自动覆盖全部资源。原项目字体说明明确其字体适用独立法律声明。MVP 建议使用 Windows 系统字体，避免直接打包未核清的字体资源。[S5]

本方案优先复用经过理解的算法与数据建模思路。若移植 Swift 代码，逐项记录来源，不能因为改写为另一种语言就删除署名。项目兼容导入另行定义；我们的工程格式不承诺直接打开 DogSC 工程。

## 2 4 创新口径

自动跟随光标、点击动效、背景美化、多轨编辑、恢复日志和预览导出共用渲染均有上游依据，属于复刻或工程适配。下文创新指相对本次 DogSC 快照的产品增量，不表示全球首创，也不代表已形成专利结论。源码注释表明项目曾移除旧字幕模型，因此“存在字幕”本身也不应作为独创主张。

# 3 用户场景与产品定位

## 3 1 目标用户

| 用户 | 主要任务 | 现有阻碍 | 我们提供的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品与运营 | 演示新功能 | 录完还要剪辑 美化 写教程 | 一次录制产生视频和步骤包 |
| 教师与培训人员 | 制作软件操作课 | 鼠标难看清 步骤重复整理 | 重点聚焦 章节与图文步骤 |
| 开发者与技术支持 | 复现问题与说明配置 | 需要交代操作又容易暴露账号 | 标记操作 遮挡敏感区域 |
| 销售与客户成功 | 制作客户演示 | 横屏视频难发到不同渠道 | 横竖屏和方形输出变体 |

产品定位为“适合做软件操作演示的录屏与教程制作工具”。首发不承担影视剪辑、多机位直播、专业音频工作站或完整游戏采集需求。

## 3 2 关键任务实例

运营录制后台新建活动的过程，在准备、填写和发布三个节点按快捷键留标记。录完后系统生成运镜和三个步骤卡片。用户将账号区域添加实色遮挡，调整其中一个步骤标题，再导出16比9视频和带截图的本地图文教程。

客服录制故障复现时选择指定窗口与麦克风，保持其他窗口不进入画面。若目标窗口最小化导致帧中断，录制面板提示暂停并保留已完成片段；不能显示计时正常却输出长时间黑屏。

## 3 3 首发不做的范围

不做直播推流、驱动级采集、UAC安全桌面捕获、DRM内容绕过、自动执行用户操作、云盘和团队权限系统。导入任意格式视频、插件市场、手机原生镜像、多人实时协作和复杂3D场景均作为独立后续需求。

# 4 版本范围与功能需求

P0 为第10周 MVP 必须交付；P1 为第20周正式版范围，Beta期间逐步完成；P2 不包含在本次20周交付估算中。任何需求升级优先级时都应同步调整人员或时间。

## 4 1 P0需求与验收

| 编号 | 功能 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| R01 | 选择显示器 窗口 区域 | 选择结果与预览一致，区域不超出选定单屏 |
| R02 | 屏幕录制 | 支持1080p 30帧和60帧，设置与实际能力明确显示 |
| R03 | 麦克风与系统混音 | 两轨独立保存，静音与增益可分别调整 |
| R04 | 摄像头画中画 | 720p 30帧源独立保存，可调整位置和圆角 |
| R05 | 开始 暂停 恢复 停止 | 暂停不计入输出时长，恢复后各轨同步 |
| R06 | 光标事件与点击效果 | 可改大小和点击反馈，不出现双光标 |
| R07 | 自动与手动缩放 | 生成可编辑效果片段，手改后不被自动覆盖 |
| R08 | 分割 裁剪 删除 重排 | 不破坏源素材，所有操作可撤销和重做 |
| R09 | 画布样式 | 16比9 方形 9比16预设及背景 圆角 阴影 |
| R10 | 项目管理 | 新建 打开 自动保存 另存为 素材缺失定位 |
| R11 | MP4导出 | H.264加AAC，1080p 30或60帧，可取消与重试 |
| R12 | 录制标记与备忘录 | 自定义快捷键，标记可定位；备忘录排除失败会提示 |
| R13 | 手动隐私遮挡 | 时间段内实色遮挡，预览与导出位置一致 |
| R14 | 图文步骤草稿 | 标记生成步骤，编辑标题 截图 顺序并导出 |
| R15 | 故障恢复 | 下次启动发现未完成录制，已提交片段可恢复 |
| R16 | 本地运行 | 无网络及无账户可完成P0全部功能 |
| R17 | 设备与状态提示 | 权限拒绝 设备断开 磁盘不足均有可执行提示 |

R14 的 MVP 依赖用户标记和模板填空，不承诺自动理解全部操作。R09 中用户可手动切换画布；独立保存多种画幅并批量导出属于 P1。

## 4 2 P1需求与验收

| 编号 | 功能 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| R18 | 指定应用声音 | 可用时录目标进程树，失败不悄悄改为系统混音 |
| R19 | 语义步骤建议 | 支持应用集内提供控件与截图证据，可逐条修订 |
| R20 | 敏感信息候选检测 | 本地生成候选列表，不替用户默认确认 |
| R21 | 语义焦点运镜 | 点击控件边界辅助取景，读取失败退回指针模式 |
| R22 | 多画幅变体 | 三种画幅独立布局，能继承公共剪辑并批量导出 |
| R23 | 变速与音频处理 | 0.5至2倍速，音频变调策略明确，音画持续同步 |
| R24 | 高分辨率与纯音频 | 1440p及4K能力探测；M4A导出可用 |
| R25 | 品牌模板 | 本地保存字体 色彩 背景 摄像头布局并复用 |
| R26 | 素材打包与更新 | 工程可打包迁移，签名更新不打断录制 |
| R27 | 英文与可访问性 | 关键流程键盘可达，英文界面无截断 |

4K60 作为能力探测后的可选档位，仅在通过测试的设备组合开放。其他设备至少提供1080p方案；不能因有独立显卡就默认宣称支持4K60。

## 4 3 P2候选需求

本地语音转写与文本剪辑、重录片段替换、严格录制遮挡模式、录制前循环缓冲、HDR成片导出、ARM64原生版本、Windows10兼容、手机画面接入、3D透视动效和可控云分享。P2 不参与首发承诺，也不作为 P0 的隐藏依赖。

# 5 我们的创新点

## 5 1 创新增量总览

| 编号 | 创新能力 | 用户价值 | 首次交付 | 与参考项目的区别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I01 | 视频与图文教程同步生成 | 少写一份重复说明 | P0基础 P1增强 | 将操作事件组织为可编辑教程步骤 |
| I02 | 可复核的隐私检查 | 降低发布时暴露账号和数据的概率 | P0手动 P1检测 | 候选识别 检查清单与多产物统一遮挡 |
| I03 | 理解控件范围的运镜 | 显示完整菜单和操作对象 | P1 | 从指针坐标扩展到控件边界与上下文 |
| I04 | 同一工程多画幅编排 | 一次录制适配多个渠道 | P1 | 保存各画幅布局和焦点约束并批量输出 |
| I05 | 讲解文本与编辑联动 | 用读稿方式处理口误和重复段 | P2 | 文本定位 可撤销删除与重录候选比较 |

这些功能均需保留人工编辑入口。系统应给出草稿、候选和证据，用户仍能看懂结果如何产生，并单独接受或撤销。

## 5 2 I01 视频与图文教程同步生成

录制时把标记、点击时间和可选的控件信息关联到媒体时间。录制结束后自动选取稳定截图，按操作阶段生成步骤。每个步骤包含标题、说明、截图、操作区域和对应视频时间；用户可以合并、拆分、删除或替换截图。

例如用户点击“新建活动”，随后填写表单再点击“发布”。系统建议两个步骤：“创建活动”和“确认并发布”，并附上对应截图。没有读到控件名称时，显示“步骤2 待补充说明”，不能编造页面功能。截图和视频导出使用同一套已确认遮挡规则。

P0 只按人工标记出草稿；P1 加入事件分组和 UI Automation 信息。首发支持 Markdown、静态 HTML 和图片目录，打包为 ZIP；HTML 仅引用本地资源，不依赖第三方脚本。

## 5 3 I02 可复核的隐私检查

在手动区域遮挡基础上，对邮箱、手机号、常见密钥形态等生成候选框。导出前用户可按候选逐项定位、确认、忽略或修改范围，检查状态随工程保存。产品只能说明“发现并复核了这些候选”，不能宣称自动消除全部敏感信息。

标准编辑模式保留原始录制，遮挡作用于导出成片和教程截图。严格录制模式是后续独立能力：先对用户指定区域遮挡再编码，避免该区域以明文进入源视频；它不等于对未知敏感信息的全自动保护。严格模式未通过延迟与泄漏测试前，不开放为正式功能。

## 5 4 I03 理解控件范围的运镜

光标自动缩放已是 DogSC 的已有能力。我们的增量是：在受支持应用中读取被点击控件的屏幕边界，将菜单、对话框或表单组作为焦点范围，避免只放大鼠标附近一个小点。用户可选择“指针”“操作对象”“整窗”三种策略。

处理菜单展开和连续输入时保留上下文，快速多次点击合并为一个镜头；焦点建议显示依据和置信度。控件不可读、跨权限或几何信息异常时退回指针取景，不阻塞录制。

## 5 5 I04 同一工程多画幅编排

公共剪辑控制内容顺序，画幅变体控制取景、字幕安全区、摄像头位置和背景布局。16比9、9比16、1比1 各自保存布局覆盖项。竖屏焦点沿操作对象移动，并在菜单过宽时提示改用全窗加留白，不能把重要文字裁掉而不提示。

验收重点是同一内容在三个比例中都能读懂，以及修改公共剪辑后各变体同步。它与简单切换导出分辨率不同，需要独立布局、冲突提示和批量渲染队列。

## 5 6 I05 讲解文本与编辑联动

后续提供离线语音转写，单击句子跳转视频，选中文字可建议删除对应时间段。口头重复和多次讲同一句只产生候选，用户对照试听后决定保留哪次。任何文本删除都通过普通剪辑命令执行，可撤销，且字幕、镜头和步骤同步重映射。

这一能力依赖本地识别质量、词级时间和变速音频处理，单独立项。模型、授权、内存和识别语言须通过评估，不能把接入一个模型视为功能完成。

## 5 7 创新能力的验证方式

I01 使用20个固定任务、至少200个人工标注步骤验证，正确步骤建议占比目标不低于85%，报告漏掉的步骤与修订耗时。I02 在固定脱敏样本集分别报告精确率和召回率，清晰可读文本的候选召回目标95%，同时统计不可读文本，不能将其从整体样本中隐藏。

I03 对菜单完整可见率、错误聚焦次数和人工修改次数做对照测试。I04 对固定100个关键操作时刻检查操作对象是否完整可见，目标不低于95%；同时检查文字最终像素高度。所有指标都只适用于公开记录的样本与设备，未达标时降为实验功能或缩小支持范围。

# 6 产品界面与交互流程

## 6 1 界面构成

首页展示最近工程、新建录制、恢复未完成录制和教程入口。录制设置页展示来源预览、麦克风与系统声音电平、摄像头预览、质量档位和可用磁盘空间。开始录制前只要求当前实际使用设备的授权。

录制中显示轻量悬浮控制条：状态、计时、暂停、标记和停止。备忘录可折叠，默认只在本机显示。本应用拥有的控制窗口可申请排除采集；检查失败时给出明确状态，不能默认为已排除。

编辑器以预览区、时间线、属性面板为中心。时间线依次显示主视频、摄像头、麦克风、系统声音、运镜、遮挡和步骤标记。界面初始只展开常用轨道，按需显示高级轨道，防止首次进入就失去操作重点。

## 6 2 主流程

- 选择来源并检查设备，预览确认后开始3秒倒计时。

- 录制中按需暂停或标记；来源消失时进入明确的异常暂停状态。

- 停止后先完成素材封装，再进入编辑器；索引在后台渐进生成。

- 系统创建自动运镜与步骤草稿，用户修订剪辑、遮挡和布局。

- 导出面板先选择视频或教程，展示输出路径、画幅、预计体积和检查结果。

- 导出完成后可打开所在文件夹，并保留工程继续编辑。

## 6 3 快捷键与编辑行为

建议默认使用 Ctrl+Alt+R 开始或停止，Ctrl+Alt+P 暂停，Ctrl+Alt+M 标记，均允许修改，并在注册冲突时提示。具体组合由 Windows 实机试用确定，不能覆盖系统保留键。

编辑快捷键采用常见约定：空格播放，Ctrl+Z 撤销，Ctrl+Y 重做，Ctrl+S 保存，Ctrl+B 分割，Delete 删除所选片段。输入框获得焦点时，剪辑快捷键不应抢走文字输入。

## 6 4 状态反馈与可访问性

录制使用文字、图标和计时共同表达状态，不能只依赖红绿颜色。删除源文件和清空工程垃圾应分别提示影响；删除时间线片段不等同于删除源素材。所有关键按钮提供可读名称、焦点样式和键盘路径。

缩略图、波形和步骤建议分批生成，用户可先剪辑。任何后台分析都允许取消，不影响已保存工程。

# 7 Windows平台适配

## 7 1 屏幕与窗口采集

主采集使用 Windows.Graphics.Capture，运行前检查支持情况。显示器或窗口由系统选择器或明确的应用选择流程确定。Win32 CreateForWindow 文档标明最低支持 Windows10 1903；我们的首发系统高于此门槛，但仍需检测接口与设备实际可用性。[S6][S7]

区域录制定义为“选定显示器上的矩形裁切”，MVP 不支持跨显示器任意矩形拼接。窗口录制应根据内容尺寸变更重建帧池，并只使用有效内容区域。窗口最小化、切换桌面和被保护内容的表现必须实测；长时间无有效帧时提示用户，不宣称最小化仍能正常录制。

## 7 2 声音采集

系统声音使用 WASAPI loopback，麦克风使用独立 WASAPI 输入。系统混音与指定进程声音是不同能力。指定进程树的应用回环官方样例要求 build20348及以上，因此常见 Windows10 22H2 build19045不满足这一路径要求；Windows11仍需按接口激活结果检测。[S8][S9]

目标应用若通过其他进程输出音频，进程树选择可能不完整。界面提供电平预览与测试录音。指定应用模式失败时提供改选目标或由用户明确选择系统混音，不能自动把其他应用声音录进去。

## 7 3 高分屏与多显示器

进程使用 Per Monitor V2 DPI 感知。屏幕物理像素、桌面坐标、UI逻辑单位、源视频坐标和画布坐标各有独立类型。坐标链为：桌面物理位置 → 采集内容矩形 → 归一化坐标 → 裁切与运镜 → 目标画布。

支持负坐标显示器、100%至200%缩放、横竖屏和不同刷新率。窗口跨屏时更新几何版本；事件记录附带当时的矩形与拓扑版本。禁止用“鼠标坐标除以全局统一缩放比”处理全部显示器。

## 7 4 悬浮窗与系统权限

对本进程顶层控制窗使用 SetWindowDisplayAffinity 与 WDA_EXCLUDEFROMCAPTURE，并检查返回值。该能力从 Windows10 2004引入，只能设置本进程拥有的合适窗口，不能据此排除任意第三方窗口，也不是绝对内容保护机制。[S10]

不默认要求管理员权限。面对管理员窗口、受保护内容和UAC安全桌面时，显示可理解的能力边界。UI Automation 的跨权限访问失败只影响步骤增强，不影响普通录屏主流程。

## 7 5 颜色与设备兼容

首发输出统一为 SDR Rec.709。检测到 HDR 桌面时，采集路径应识别高动态范围格式并明确执行 SDR 映射；若尚未实现可靠映射，则提示切换SDR后录制，不能把发灰的画面当成功。HDR源、浮点帧和映射要求参考官方采集说明，具体曲线由真机色卡验证。[S6]

摄像头与麦克风被占用时，录制可按用户选择只保留可用轨道。蓝牙耳机模式切换、USB热插拔和默认输出设备变化均触发状态事件。录制过程中不静默更换音源。

# 8 技术选型与系统架构

## 8 1 推荐技术栈

| 层级 | 选型 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 桌面界面 | WinUI 3 与 C# | 原生窗口 设置 编辑器和快捷键 |
| 应用运行时 | .NET 10 LTS | 采用当前长期支持版本并持续更新补丁 |
| 领域层 | 纯C#库 | 时间线 命令 工程 校验与任务编排 |
| 原生媒体层 | C++20 与 C++/WinRT | 对接WinRT COM及高频音视频处理 |
| 视频采集 | Windows.Graphics.Capture | 窗口和屏幕帧 |
| 音频采集 | WASAPI | 麦克风 系统和可用的应用回环 |
| 摄像头与编解码 | Media Foundation | 设备枚举 H.264 AAC与视频解码 |
| GPU渲染 | Direct3D 11 与 HLSL | 合成 缩放 遮挡 颜色转换 |
| 二维文字 | Direct2D 与 DirectWrite | 光标 标注 步骤文字等纹理 |
| 工程持久化 | JSON加媒体目录 | 便于迁移 排错与恢复 |
| 本地分析 | UI Automation与可替换OCR适配器 | 事件语义和候选识别 |

.NET10官方支持周期至2028年11月14日。本方案选择它的LTS分支，不固定本文检索时的补丁号。Windows App SDK与Windows SDK选择立项时验证通过的稳定版本，并在锁文件中固定；不使用预览SDK承担首发交付。[S11][S12]

## 8 2 替代方案比较

| 方案 | 优点 | 成本或限制 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| WinUI加C++ | Windows集成顺畅 GPU路径可控 | 跨语言与原生调试要求较高 | 推荐 |
| WPF加C++ | 编辑器生态成熟 团队易上手 | GPU界面桥接仍需原生工作 | WinUI验证失败时的候选 |
| Electron加原生进程 | Web团队交付界面较快 | 内存与GPU桥接成本仍存在 | 仅在团队明显偏Web时考虑 |
| Qt加C++ | 跨平台 统一原生语言 | UI风格与依赖许可需评估 | 有明确跨平台计划时评估 |

最终决策在第二周冻结。若 WinUI 时间线交互或GPU桥接不稳定，可替换界面层；领域模型、媒体协议和原生渲染算法保持独立，降低改动范围。

## 8 3 进程与模块边界

Desktop.exe 负责界面和工程命令，调用 Domain 领域库。NativeHost.exe 运行采集、音频、编码、预览和导出任务，内部使用共同的 NativeMedia 与 RenderGraph 模块。AnalysisWorker 为后续分析进程，仅在需要OCR或语音任务时启动。

Desktop.exe  WinUI界面与工程编排

├─ Domain  时间线 命令 工程校验

├─ ProjectStore  保存 迁移 素材管理

├─ NativeSurfaceBridge.dll  预览表面桥接

├─ NativeHost.exe  受控的本地媒体进程

│      ├─ Capture  屏幕 摄像头 指针

│      ├─ Audio  WASAPI 同步 重采样

│      ├─ RenderGraph  预览和导出共用

│      └─ Codec  录制分段 编码与封装

└─ AnalysisWorker  按需启动的离线分析

命令和进度走命名管道，GPU画面走受控共享纹理，磁盘媒体用受校验的工程相对路径传递。C#不逐帧搬运原始像素。预览桥接模块使用原生接口把纹理呈现到 WinUI 的 SwapChainPanel；共享句柄、同步和重建由C++封装。[D1]

这是待验证架构，尤其要验证 NativeHost 隔离与跨进程GPU共享的收益。若第二周验证失败，MVP可以在单媒体进程中执行渲染并保留同一协议边界，再独立推进隔离，不能为了架构形式耽误录制可靠性。

## 8 4 线程与资源所有权

采集回调只登记时间并把有效区域复制到自有纹理池，不在回调中执行OCR、磁盘写入或界面更新。音频独立工作线程持续取包，编码和封装分别排队；UI事件采用节流后的状态快照。

WGC借出的帧及底层表面在归还帧池后不得继续持有。自有纹理使用引用计数、租约和有界队列管理。跨进程纹理优先使用同一GPU适配器LUID；同步手段、NT句柄权限、DuplicateHandle和释放责任在第二周验证。跨GPU无法直接共享时提供显式拷贝路径或降低预览质量，不宣称全链路零拷贝。[S6]

# 9 录制与同步设计

## 9 1 录制状态机

Idle → Preparing → Countdown → Recording

Recording → Pausing → Paused → Resuming → Recording

Recording 或 Paused → Stopping → Finalizing → ReadyToEdit

任一活动状态 → RecoverableFailure → RecoveryReady

Preparing 或 Countdown → Cancelled → Idle

Start、Pause、Resume、Stop都携带会话标识和请求标识。重复停止返回同一次停止结果；过期会话事件不能更新新会话。进入 Finalizing 后不再接收录制帧，完成所有封装后才报告可编辑。

## 9 2 时间基准

所有源时间转成单调时钟QPC并映射到100纳秒整数tick。项目时长不使用系统日历时钟计算，避免系统时间调整造成回跳。WGC SystemRelativeTime具有QPC时间属性；音频与摄像头分别建立源时钟到会话QPC的映射，并记录起始偏移。[S6]

会话媒体时间 = 源时间映射到QPC后的时间 − 会话零点 − 此前累计暂停时间

会话零点由首次有效屏幕帧确定，其他轨道在该点对齐。较早样本裁掉，较晚样本前方补静音或空白并记录原因。暂停期间同时停止各轨写入，恢复时开启新段；一条共享暂停区间表应用于屏幕、音频、摄像头和指针。

## 9 3 音画同步

内部音频统一48kHz；麦克风保留独立轨，系统声音保留立体声轨。每批音频同时记录样本数和设备时钟映射，检测连续性与漂移。使用小幅动态重采样校正长期漂移，明显跳变通过新段与显式间隙处理，不反复粗暴丢整包。

默认录制时关闭本应用音频监听，避免系统回环把监听声音再录入。监视电平不需要开启监听。暂停、设备更换和恢复均执行统一时间映射测试。

## 9 4 视频节奏与光标

原始采集可能只在画面变化时来新帧，保存每帧真实时间。录制与导出各自根据时间戳调度，不能用回调次数推算时长。导出使用固定帧率，静态画面复用上一帧；统计中区分正常静态复帧和因处理超时造成的丢帧。

可编辑光标模式下关闭系统光标入画，独立记录指针位置、按钮、形态和允许采集的组合键。源光标无法独立获取时提供“烧录系统光标”降级模式并关闭后期替换，避免双光标。事件以约120Hz上限采样，静止点压缩，点击和形态改变必须保存。

## 9 5 分段与负载控制

录制以约2秒为目标提交独立可解码视频段，并保存对应音频段与指针偏移。视频段边界必须包含可解码起点和必要编码头；下一段准备与当前段写入重叠，暂停、分辨率变化和设备恢复均触发新段。音频以独立短PCM段保存，避免一次长文件尾部损坏影响全部素材。

分段方案先通过第二周无缝切换实验，再决定使用独立MP4段或经过验证的碎片化封装。不能将未封装完成的普通MP4视为可恢复数据，也不能通过字节拼接合成MP4。目标恢复损失上限4秒，须由故障注入结果证明。

所有队列都有容量。预览优先丢旧帧；录制压力先减少预览与后台分析负载，再按用户已选择的自动质量策略切至30帧并开新段。无法维持时安全结束并保留已提交素材。界面显示真实生效档位与原因，禁止无限积压帧消耗内存。

# 10 时间线与编辑引擎

## 10 1 非破坏编辑模型

源文件只读。片段记录素材ID、源起点、源时长、目标位置、播放速率和关联组ID。删除剪辑只改变引用，不删除素材。MVP采用单条主视频轨加同步伴随轨，保留后续多源拼接扩展点，不做无限轨道混合。

目标时间 = 片段目标起点 + (源时间 − 片段源起点) ÷ 播放速率

统一 TimeMap 对屏幕、音频、摄像头、指针、镜头、遮挡、步骤和未来字幕执行映射。删除区间内事件按类型删除或裁断；重排跟随关联组；跨切点效果切分后重新评估。不能分别在各面板临时补算时间。

## 10 2 剪辑命令与撤销

SplitClip、TrimClip、DeleteRange、MoveClip、SetEffect、SetVariantOverride均为显式命令，携带命令ID、目标工程版本和修改前后差异。连续拖动只在结束时形成一条撤销记录。保存不清空撤销历史的当前会话部分，重新打开不承诺恢复全部历史操作。

同一次删除必须作为一个事务作用于所有关联轨道。工程版本冲突先刷新状态再重试，不能覆盖后到的更新。默认Ripple删除会让后方主轨前移，保留空隙作为另一个明确操作。

## 10 3 运镜规划

P0自动运镜使用点击簇、指针活跃区和停留时间：相邻小范围点击合并，留出进入、保持和退出阶段，并限制缩放倍数及速度。按最终源分辨率限制放大，以免文字失真。自动生成片段标记 origin为automatic，人工修改后切换manual并锁定。

用户重新生成自动轨时只替换未锁定片段；同一时间重叠时采用明确优先级，手动高于自动。导出和预览使用同一曲线求值器，不在两处分别实现插值。

## 10 4 波形 缩略图与代理

波形采用分层峰值缓存，缩略图按可视时间区间惰性生成。缓存键包含素材哈希、解码版本、采样规则和遮挡版本。代理视频只影响编辑预览；导出读取原素材。缓存失效时可重建，不视为工程损坏。

变速在P1实现，必须明确音高保持策略并测量音频拉伸质量。若尚未通过验证，只允许1倍速正式路径，不能交付视频变速而音频保持原速的半成品。

# 11 渲染与导出设计

## 11 1 共用场景描述

Domain将工程状态在指定时间求值为不可变 FrameScene，包括画布、源裁切、镜头变换、屏幕装饰、光标、摄像头、遮挡、标注和颜色配置。FrameScene不持有WinUI控件，也不直接读取工程磁盘文件。

Native RenderGraph消费 FrameScene和媒体纹理，供预览及导出共用。UI只叠加选择框、拖拽手柄和吸附线；这些编辑辅助层不进入视频。源贴附遮挡与光标在源坐标中处理后随画面变换，画布字幕等在输出坐标中处理。

## 11 2 合成顺序

解码屏幕 → 源坐标遮挡 → 光标与点击 → 源裁切和运镜

→ 屏幕圆角与阴影 → 背景合成

→ 摄像头与画布标注 → 输出色彩转换 → 编码

摄像头若需要隐私遮挡，必须有独立的摄像头源遮挡集合；不能认为屏幕遮挡会同时保护摄像头。教程截图调用同一场景求值与遮挡过程，不能直接从原始视频旁路截帧。

## 11 3 输出参数

| 项目 | MVP | 正式版扩展 |
| --- | --- | --- |
| 容器 | MP4 | MP4与M4A |
| 视频编码 | H.264 | 仍以H.264为必备，其他编码另评估 |
| 音频编码 | AAC 48kHz | 提供码率选项 |
| 分辨率 | 1920乘1080及相应竖屏 方形尺寸 | 1440p和4K按能力开放 |
| 帧率 | 固定30或60帧 | 相同，帧率切换重新导出 |
| 色彩 | SDR Rec.709 | HDR输出列入P2 |
| 默认视频码率 | 1080p30约12Mbps 60帧约20Mbps | 根据内容与设备测试调整 |

Media Foundation提供H.264编码接口，输入格式与参数按协商结果设置；硬件编码通过枚举和实际初始化验证，而不是按显卡品牌猜测。优先硬件MFT；无可用硬件时尝试系统软件编码，能力不足则限制质量档位或离线慢速导出。[S13]

## 11 4 导出执行

导出前创建不可变工程快照，记录快照哈希、源素材版本和输出参数。用户可继续编辑，当前导出不受影响。导出任务串行占用编码资源，批量画幅默认依次执行，避免多个4K任务同时争抢显存。

视频在整数帧位置求值。音频按同一时间映射混合，应用增益、淡入淡出和必要限幅；不默认启用不可解释的音量美化。总帧数由工程时长与帧率统一取整，音频尾部对齐输出边界。

输出先写 .partial 文件，完成封装、完整性检查后在同一卷原子改名。取消任务删除临时输出而保留工程；磁盘不足中止任务并显示所需空间。导出百分比根据已完成目标帧和封装阶段计算，不长时间假停在99%。

## 11 5 预览一致性

在相同颜色配置、相同FrameScene与未压缩渲染输出下做像素比较，目标SSIM不低于0.99；编码成片单独设置压缩误差阈值。字体和遮挡边界进行人工复查。不能把播放器颜色管理造成的显示差异简单归为渲染器故障。

首发不强依赖FFmpeg；若以后引入，应固定具体构建、配置和许可清单。FFmpeg启用不同组件会改变适用许可，不能仅凭文件名判断可分发范围。[S14]

# 12 创新能力实现方案

## 12 1 操作事件到教程步骤

事件结构包括时间、事件类型、窗口会话ID、归一化操作区域、可选控件类型、经筛选的名称、采集状态和置信度。UI Automation只在用户开启步骤增强时运行，读取有超时预算，放在独立工作进程，避免目标应用无响应拖住录制。[S15]

分组器先按窗口切换、手动标记、点击间隔和弹窗出现分段，再在支持范围内合并重复点击。录制采集不因步骤识别等待。截图选择点击后约300至800毫秒内视觉稳定的一帧，具体窗口由控件动画和变化检测调整；无法判断就让用户选帧。

事件分组 → 候选步骤 → 稳定帧选择 → 遮挡应用

→ 标题模板 → 用户编辑 → 视频章节与教程包

P1先用规则和模板，例如“点击 {控件名称}”。不读取或保存输入框Value，不记录用户输入正文；密码控件、浏览器地址及可能含个人信息的名称进行过滤，必要时整项留空。HTML、Markdown和资源文件名都进行转义，防止控件文字变成可执行内容。

教程输出包含 index.html、tutorial.md、steps.json与assets/。每个步骤使用稳定ID关联视频时间。工程剪辑发生变化时重新映射，已被删除的步骤提示用户确认，禁止跳到错误视频时刻。

## 12 2 隐私候选与遮挡跟踪

候选分析默认在录制后进行：抽取关键帧、本地OCR、规则匹配、跨帧关联、生成候选区间。OCR是可替换接口，立项时验证所选引擎的安装包身份、语言包、分发许可与离线条件；不能假设所有桌面部署形态均可直接调用同一OCR接口。

只对受支持模式给出候选，结果附原始时间和置信度。用户确认后才转为遮挡效果。遮挡支持屏幕固定、窗口相对与人工关键帧三类锚点；跟踪失效时扩大已确认区域或要求复核，不能继续使用过期坐标声称已保护。

敏感文本优先使用不透明实色覆盖。模糊与马赛克只作为视觉样式，不作为高敏感信息不可恢复的保证。检查范围同时包括视频、教程截图、缩略图、步骤文本和输出文件名。

P1不交付“全自动实时隐私保护”。未来严格录制模式只先支持人工固定区域：遮挡必须在源编码、缩略图和任何落盘前执行；渲染失效时整帧遮住或安全暂停，不能落入未处理原帧。动态OCR区域需要缓冲、逐帧放行和泄漏测试，另行验收。

## 12 3 语义焦点与多画幅求解

焦点候选来自点击控件边界、菜单区域、手动框选和指针轨迹。优先使用用户锁定范围，其次有效控件边界，再退回指针。对边界增加上下文留白，计算在目标比例中完整容纳该矩形所需的缩放与中心。

对焦点中心和缩放做时间平滑，设置最大移动速度、最小保持时间与画面边界约束。窗口几何变化时使用事件所在版本转换，避免跨DPI放大错位。目标过大时减小放大或使用留白全窗模式。

各画幅存储布局覆盖项，保持公共内容时间线不变。发生字幕、摄像头、操作对象冲突时，根据可见面积产生提示，用户可锁定某个元素；无法满足全部约束时保留冲突标记，不暗中把摄像头移到按钮上。

## 12 4 后续文本剪辑适配点

预留 ITranscriber 接口，输入工程内音频引用，输出词级起止、文本、语言和置信度。识别词段先映射为源时间，再经TimeMap展示为编辑时间。未对齐词句不能直接用于删除，需要用户试听确认。

本地模型由独立任务下载并校验哈希，用户可以移除。不开启转写时不下载大型模型。云端识别以后如提供，应让用户明确选择本次上传的内容和服务，不能作为静默降级方案。

# 13 工程文件与数据模型

## 13 1 工程目录

编辑时使用目录式工程，目录后缀暂定 .wcaproj，首发通过应用内目录选择器打开，不依赖Windows将文件夹识别为单文件。分享时生成独立 .wcapack ZIP包，并为它注册文件关联；打开时先解包至新工程目录。不直接对正在录制的工程压缩写入。

demo.wcaproj/

project.json                 工程清单与时间线

media/screen/seg-000001.mp4   已提交视频段

media/mic/seg-000001.wav      麦克风段

media/system/seg-000001.wav   系统声音段

media/camera/seg-000001.mp4    摄像头段

events/pointer.jsonl         指针事件

events/actions.jsonl         可选步骤事件

recovery/journal.jsonl       提交与故障记录

snapshots/                  工程快照

cache/                      可重建缓存

exports/                    可选默认输出位置

缓存和导出文件默认不进入分享工程包。所有素材使用工程相对路径和内容哈希；处理ZIP时拒绝路径穿越、符号链接越界、过大展开体积和数量异常。导入工程中的相对路径也需要同样验证。

## 13 2 核心实体

| 实体 | 关键字段 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| Project | schemaVersion id revision timebase tracks variants | 版本单调递增 |
| MediaAsset | id kind path hash duration width height | 源文件只读 |
| Clip | id assetId sourceIn duration timelineIn rate linkGroup | 时间范围采用左闭右开 |
| PointerEvent | sourceTick kind x y geometryVersion | 位置归一化并保留源基准 |
| Effect | id kind range anchor parameters origin locked | 手改不能被自动重生成覆盖 |
| TutorialStep | id sourceRange title imageTick actionRect | 可经TimeMap关联成片 |
| PrivacyCandidate | id range rect category confidence decision | 未确认不等于已遮挡 |
| CanvasVariant | id aspect layoutOverrides safeAreas | 继承公共剪辑 |
| ExportJob | id snapshotHash profile state outputPath | 输出绑定不可变快照 |

时间字段使用有符号64位整数tick，1秒为10000000tick。区间统一为 [start,end)；速度用有理数，帧率保存分子分母，避免长工程浮点误差。JSON超出整数安全范围的字段跨语言传递时统一采用十进制字符串。

## 13 3 最小工程示意

下例展示关键契约，不是已经实现的导入标准；正式JSON Schema和迁移器在第三周产出。这里仅引用一个4秒视频资产，音频、摄像头和效果可为空。

{

"schemaVersion": 1,

"id": "project-001",

"revision": 1,

"timebase": { "ticksPerSecond": 10000000 },

"assets": [

{

"id": "screen-001",

"kind": "video",

"path": "media/screen/seg-000001.mp4",

"durationTicks": "40000000",

"width": 1920,

"height": 1080

}

],

"tracks": [

{

"id": "main",

"kind": "primaryVideo",

"clips": [

{

"id": "clip-001",

"assetId": "screen-001",

"sourceInTicks": "0",

"sourceDurationTicks": "40000000",

"timelineInTicks": "0",

"rate": { "num": 1, "den": 1 },

"linkGroupId": "recording-001"

}

]

}

],

"effects": [],

"steps": [],

"variants": [{ "id": "landscape", "aspect": [16, 9] }]

}

## 13 4 保存与迁移

工程保存先写临时清单，校验后原子替换，并保留上一版快照。清单只能引用已经提交的媒体段。写入操作由单一ProjectStore串行处理，录制心跳不能覆盖最终complete状态。

旧版本先备份再迁移；遇到未来版本拒绝覆盖写入，并提供只读提示。素材缺失时按ID和哈希重定位，不能只凭同名文件替换。缓存数据库如后续引入，只保存可重建索引，project.json始终是工程事实来源。

# 14 模块接口与事件协议

## 14 1 命令接口

| 接口 | 输入 | 输出与行为 |
| --- | --- | --- |
| Capture.​ListSources | 来源类型 | 临时ID 类型 尺寸 可用状态 |
| Capture.​Start | sessionId config projectPath | 首帧就绪后返回实际配置 |
| Capture.​Pause Resume Stop | sessionId requestId | 幂等结果与状态 |
| Project.​ApplyCommand | projectId expectedRevision command | 新revision与差异 |
| Preview.​Seek | snapshotId timeTick requestSeq | 返回最新有效帧序号 |
| Export.​Start | snapshotId profile outputPath | jobId与实际编码器 |
| Export.​Cancel | jobId | 取消结果与清理状态 |
| Analysis.​BuildSteps | snapshotId options | 可编辑步骤候选 |
| Analysis.​FindPrivacy | snapshotId scope | 候选框和检测覆盖范围 |

停止命令到达后应尽快返回“正在停止”状态，素材完成封装再发送Finalized事件，防止界面被长调用阻塞。Seek使用递增序号，过期结果丢弃，避免快速拖动时间线时预览倒跳。

## 14 2 协议封装

采用带长度前缀的版本化消息，消息头含 protocolVersion、requestId、sessionId及type，正文可先使用JSON，性能有证据后再改二进制。单消息大小设上限，大对象通过受控文件或共享资源引用传递。

{

"protocolVersion": 1,

"requestId": "req-002",

"sessionId": "rec-001",

"type": "Capture.Start",

"payload": {

"sourceId": "source-window-12",

"fps": { "num": 60, "den": 1 },

"audioMode": "system",

"microphoneEnabled": true

}

}

命名管道限制当前用户与当前启动会话，增加随机nonce握手，核对对端进程身份。共享GPU句柄只复制给已验证子进程，不将全局可访问句柄写入日志。原生ABI层只暴露固定宽度结构与显式释放函数，异常转换成错误码，不能跨ABI抛C++异常。

## 14 3 事件与错误

事件包括StateChanged、FirstFrameReady、AudioLevel、SourceLost、DeviceChanged、QualityChanged、DiskLow、SegmentCommitted、ExportProgress和ExportCompleted。高频电平及进度事件最多每秒10次；故障与状态转换即时发送。

错误采用稳定代码：E_SOURCE_CLOSED、E_CAPTURE_UNSUPPORTED、E_PERMISSION_DENIED、E_AUDIO_DEVICE_LOST、E_ENCODER_UNAVAILABLE、E_GPU_DEVICE_REMOVED、E_DISK_FULL、E_SCHEMA_FUTURE、E_MEDIA_MISSING。返回用户可理解的信息、是否可重试和是否保留已完成数据，避免只显示HRESULT数字。

# 15 稳定性与故障恢复

## 15 1 持久化提交顺序

每段媒体按“写临时文件 → 完成封装 → 校验可解码 → 刷新落盘 → 改名提交 → 追加journal → 更新清单”执行。校验失败的段不得进入已提交列表。清单替换与目录更新也需在本地NTFS环境测试；网络盘和可移动盘暂不承担恢复指标。

启动时扫描未完成工程，按照journal重建有效段清单，并检查最后视频段的时长与解码起点。恢复结果保留原目录，生成恢复工程副本。若尾段无法恢复，明确显示损失区间，不能把坏段当作静态画面隐藏。

## 15 2 故障处理矩阵

| 故障 | 即时行为 | 后续处理 |
| --- | --- | --- |
| 目标窗口关闭 | 暂停或安全结束并提示 | 保留已提交素材，可重新选择 |
| 麦克风拔出 | 停止该轨并标记静音间隙 | 用户选择设备后新段继续 |
| 系统音频设备改变 | 提示确认音源变化 | 新设备建立独立时钟映射 |
| 显示器断开 | 停止依赖该显示器的采集 | 保留数据，不自动录另一块屏幕 |
| GPU设备丢失 | 暂停并尝试重建一次 | 失败则结束，保留恢复入口 |
| 编码器失败 | 结束当前段并记录 | 新段尝试已验证降级或结束 |
| 磁盘空间不足 | 预警后安全停止 | 用户清理或改位置后新会话 |
| UI意外退出 | 媒体进程检测父进程与心跳 | 完成当前可提交段后停止 |
| 分析进程退出 | 不影响录制和编辑 | 显示分析失败，可单独重试 |

心跳丢失阈值建议5秒，结合父进程句柄状态，避免短暂UI卡顿误判退出。NativeHost不能在界面消失后长时间继续录制而用户无法停止。

## 15 3 自动保存与数据保留

编辑命令停止变化2秒后自动保存，持续编辑时最长10秒保存一次。工程快照数量和缓存容量可配置；清理缓存不能删除源素材。分享工程包与视频导出分别呈现，打包时清楚提示是否包含未遮挡原素材。

“从磁盘删除”只承诺应用层删除；SSD、备份和同步盘上的彻底擦除不作为功能承诺。标准模式中敏感原片需要用户理解并自行决定保留期限。

# 16 性能目标与资源预算

## 16 1 测试基线

建议使用两档真实硬件作为起始基线：A档为6核以上近年CPU、16GB内存、支持H.264硬件编码的集成GPU和NVMe；B档为8核以上CPU、32GB内存、独立GPU及4K显示器。正式验收必须记录确切CPU、GPU、显卡驱动、系统版本和电源模式，不能仅写“i5电脑”。

1080p60作为A档主目标；4K30作为B档增强目标。若硬件或驱动不满足，产品能力探测应降级，性能结果不能外推至全部设备。

## 16 2 待验证指标

| 指标 | 目标 | 测量条件 |
| --- | --- | --- |
| 首次有效画面 | 准备完成后2秒以内 | 不含人工授权与倒计时，统计P95 |
| 连续录制 | 1080p60持续60分钟 | A档 单屏 摄像头720p 麦克风与系统声 |
| 处理超时丢帧 | 不高于0.5% | 使用含帧序号的60帧动态测试源 |
| 音画偏差 | 绝对偏差不高于80毫秒 | 开头 中间 末尾各测，含暂停恢复 |
| 指针点击对齐 | 不高于50毫秒 | 点击可视标记与合成结果对照 |
| 总CPU | 平均不高于20% | 应用所有进程归一到整机100% |
| 总工作集 | 1080p录制不高于1.2GB | 不含P2模型，记录峰值与长时趋势 |
| 内存增长 | 热身后60分钟净增长低于100MB | 排除明确有界缓存填充阶段 |
| 普通Seek | P95低于250毫秒 | 10分钟1080p工程且索引完成 |
| 1080p导出 | 不慢于实时 | 简单背景 光标和摄像头，A档硬编 |
| 故障尾部损失 | 不高于4秒 | 本地NTFS，分段验证通过后生效 |

若导出特效更复杂、使用软件编码或4K路径，上述实时指标不适用，需单独报告。性能回归对比必须使用相同测试素材和驱动，不用系统静态桌面的低回调频率充当60帧达标证据。

## 16 3 队列与容量预算

1920乘1080 BGRA帧约7.9MiB，3840乘2160约31.6MiB。初始设计以采集3帧、合成3帧、编码4帧为上限参考，4K仅这些表面就约316MiB，还不包含摄像头、解码器、驱动与缓存。实际根据复用与延迟测量收紧，设GPU和系统内存双水位。

视频20Mbps约150MB每分钟，即9GB每小时；系统立体声48kHz 16位PCM约691MB每小时，单声道麦克风约346MB每小时。录制前按用户选择时长估算空间并留出至少20%余量；未知时长时持续监测。默认空闲空间低于2GB预警，低于512MB或估计不足完成当前分段时安全停止，阈值可随码率调整。

# 17 隐私与数据管理

默认不上传录屏、截图、音频、步骤文本和UI信息。授权弹窗只在设备或能力需要时出现，拒绝麦克风或摄像头后仍可只录屏。离线状态应覆盖P0与P1核心工作流；更新检查不应阻塞应用使用。

指针事件不包含用户敲入的文本。显示按键功能只记录允许列表内的组合键并由用户开启，不实现全键盘日志。步骤事件字段可能间接包含个人信息，需过滤、最小化保存，并提供关闭增强采集与删除对应事件的入口。

诊断日志默认不记录窗口标题、完整路径、控件名称和媒体内容，仅记录错误代码、设备能力及匿名性能计数。用户主动导出诊断包前可以查看所含文件；没有用户操作不自动上传崩溃转储。转储可能包含内存内容，采用单独选择项。

教程包只包含已确认的输出图片与步骤；工程包可能包含未遮挡源片，二者不能在界面中混称“分享”。启用云能力或账户体系时另写数据流和保留规则，不沿用当前离线方案的表述。

# 18 测试策略与验收标准

## 18 1 逻辑与协议测试

Domain测试重点是复杂边界：左右闭合规则、暂停映射、跨段剪辑、重复停止、未来版本拒写、幂等命令和取消竞争。使用随机区间序列验证编辑后各轨时长及事件映射，而不是只验证单一UI按钮是否调用函数。

媒体集成测试覆盖首帧、音频静音补齐、摄像头偏移、编码器重建、30与60帧调度、字幕与遮挡的取景坐标。每个导出任务验证可解码、时长、帧率、音轨、颜色标记和文件完整性。

## 18 2 兼容矩阵

| 维度 | 必测组合 |
| --- | --- |
| Windows | 参考Windows11版本及启动时确认仍支持的其他版本 |
| GPU | Intel集显 AMD集显 NVIDIA独显及双GPU笔记本 |
| 显示 | 1080p与4K 单屏和双屏 横竖屏 不同刷新率 |
| DPI | 100% 125% 150% 200%及混合缩放跨屏 |
| 音频 | USB麦克风 蓝牙耳机 HDMI音频 设备切换与静音 |
| 摄像头 | 内置 USB 设备占用 热拔出 分辨率协商失败 |
| 应用 | Edge Chrome Office VS Code 原生Win32及弹窗菜单 |
| 环境 | 标准权限 无网 中文路径 长路径 空间不足 锁屏唤醒 |
| 异常 | UI退出 媒体进程退出 编码失败 显卡重置 来源关闭 |

应用集用于确定增强功能支持范围，普通录屏不承诺从所有应用读取UI语义。远程桌面、虚拟机和独占全屏游戏作为限制项记录，不与办公窗口的成功结果混用。

## 18 3 关键验收用例

| 用例 | 操作与数据 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 动态屏幕加摄像头双音轨连续录60分钟 | 完整导出 无长时漂移 满足基线性能 |
| T02 | 一次录制暂停恢复20次 | 各轨与指针无累计偏移 |
| T03 | 混合DPI跨屏移动窗口并点击角落 | 点击和遮挡在正确源坐标 |
| T04 | 重排5段并删除跨效果区间 | 音频 镜头 步骤与画面保持关联 |
| T05 | 分段任意时刻强退100次 | 已提交段均可恢复，尾损符合目标 |
| T06 | 录制中拔麦克风并关闭目标窗口 | 状态准确 可保留有效素材 |
| T07 | 给账号区遮挡后导出视频和教程 | 两种产物及缩略图不从原片旁路取图 |
| T08 | 多画幅导出同一10分钟工程 | 内容一致 布局独立 关键对象可读 |
| T09 | 断网首次启动与编辑导出 | 核心功能可用，无强制登录 |
| T10 | 取消导出再重试并模拟磁盘满 | 不留伪完成文件，工程仍可打开 |
| T11 | 使用恶意相对路径和异常工程包 | 拒绝越界写入并说明原因 |
| T12 | 不可读控件或UIA进程卡死 | 主录制不受影响，可退回普通步骤 |

## 18 4 发布门槛

MVP必须完成全部P0验收，无已知导致源素材不可恢复丢失的阻断缺陷，至少完成三种GPU配置的基本验证。正式版完成P1验收、长时稳定性、签名安装更新和项目迁移测试；未完成的P1必须明确延期，不能以“实验功能”标签掩盖核心承诺缺失。

隐私自动检测单独出评测报告，包含样本定义、误报、漏报和人工修订时间。用户对照测试验证教程可读性。未达到目标则维持候选辅助定位，不能扩大宣传范围。

# 19 开发环境与工程规范

## 19 1 Windows开发环境

使用验证通过的稳定版Visual Studio与MSVC C++20工具链、.NET10 SDK、Windows SDK、Windows App SDK和CMake。精确版本写入 global.json、依赖锁文件、CMakePresets及构建镜像说明。媒体开发至少准备一台真实Windows11主机和两类GPU测试设备。

src/Desktop/          WinUI 应用与MVVM

src/Domain/           时间线 命令 工程契约

src/Infrastructure/   保存 IPC 更新与日志

native/Capture/       屏幕 摄像头 指针

native/Audio/         音频时钟 重采样 混音

native/Render/        FrameScene HLSL 合成

native/Codec/         编解码 封装 分段

native/Host/          媒体进程与ABI

tests/                逻辑 集成 故障注入

fixtures/             可公开的合成媒体和预期结果

docs/                 架构 决策 格式 运行手册

## 19 2 构建与集成流程

拉取代码后先恢复锁定依赖，构建Domain，再构建原生库和Host，最后构建Desktop。具体命令与CI脚本随首个可构建工程一起提交；本文不将尚未存在的命令包装成可直接运行的脚本。

每次提交执行格式检查、领域测试和原生单元测试；涉及媒体或HLSL时运行固定短片导出与像素回归。每日Windows设备任务运行录制冒烟；候选发布运行完整长时与故障矩阵。普通CI虚拟机结果不能替代GPU设备验证。

## 19 3 代码与调试要求

媒体对象使用RAII，COM引用和GPU资源所有权清楚标注。线程间状态以消息或不可变快照传递；避免共享可变工程对象。所有异常路径释放设备、纹理、文件句柄和帧池租约。

记录每个会话的帧进入、编码完成、音频漂移和队列水位。性能问题使用Windows原生追踪工具定位并保留复现素材。依赖升级需重跑对应媒体与打包验证，不能只通过编译即合入发布分支。

# 20 排期与任务拆解

## 20 1 里程碑

| 时间 | 交付物 | 必须通过的门槛 |
| --- | --- | --- |
| 第1至2周 | 技术验证与选型冻结 | 1080p60 双音轨 分段 共享纹理和暂停同步 |
| 第3至4周 | 可持续录制的纵向版本 | 工程可打开 素材落盘 基本恢复与预览 |
| 第5至6周 | 基础编辑器 | 剪辑 撤销 关联轨和样式可用 |
| 第7至8周 | 共用渲染与完整输出 | 运镜 光标 MP4与手动遮挡 |
| 第9至10周 | MVP与首批用户试用 | 图文步骤草稿 全P0 关键稳定性验证 |
| 第11至14周 | Beta增强 | 指定应用声音 语义步骤 焦点与隐私候选 |
| 第15至17周 | 正式版功能冻结 | 多画幅 变速 高分辨率与模板 |
| 第18至20周 | 发布候选与正式版 | 兼容矩阵 签名更新 迁移和用户验收 |

每个阶段先交付可运行主路径，再补边界与交互。第20周是目标节点；若第二周关键验证失败，先修订范围和估算，再进入大规模界面开发。

## 20 2 人员分工

E1负责采集、分段、编码与恢复；E2负责D3D渲染、预览、合成与性能；E3负责领域模型、时间线、命令与工程保存；E4负责WinUI、产品流程、教程步骤与分析编排。设计与测试各0.5人贯穿项目，产品负责人组织每周范围决策和用户反馈。

第11周起E1推进应用音频和高分辨率，E2推进多画幅渲染，E3推进变速与工程迁移，E4推进步骤和隐私候选。分析算法若需要额外专长而现有团队无法承担，应缩小支持应用和检测模式或增加投入。

## 20 3 工作包与依赖

| 工作包 | 内容 | 负责人 | 主要依赖 | 完成定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP01 | Windows媒体验证 | E1 E2 | 无 | 设备记录与可复现实验 |
| WP02 | 工程契约和TimeMap | E3 | 时间基准冻结 | Schema与边界测试 |
| WP03 | 桌面壳和录制流程 | E4 | IPC草案 | 完整状态反馈 |
| WP04 | 采集音频与分段 | E1 | WP01 WP02 | 连续录制及恢复测试 |
| WP05 | 预览与RenderGraph | E2 | WP01 WP02 | 同场景一致输出 |
| WP06 | 时间线与撤销 | E3 E4 | WP02 WP05 | 剪辑各轨同步 |
| WP07 | 导出与样式 | E1 E2 | WP04 WP05 | 文件完整且可取消 |
| WP08 | 基础步骤包 | E4 | WP02 WP07 | 标记至教程全链路 |
| WP09 | 分析与语义焦点 | E4 E2 | WP08 | 支持集评测与降级 |
| WP10 | 多画幅与增强编辑 | E2 E3 | WP06 WP09 | 变体不改公共内容 |
| WP11 | 稳定性与发布 | 全体与QA | 所有主链路 | 发布门槛全部通过 |

项目管理工具中的每个任务应关联需求ID、工作包、验收用例、负责人和证据。完成定义同时包含异常路径、可观测状态和必要文档，不能只提交可运行的正常演示。

## 20 4 投入估算与范围控制

四名工程师投入20周、每周5个工作日，对应400工程人日；兼职测试与设计各约50人日。这里是团队可用投入，不是已完成的逐项工时报价。建议额外预留20%至30%的工程缓冲，即80至120人日，人员不增加时约对应4至6周。

主估算不包含P2、商标注册、付费模型、云基础设施或商店审核等待。项目启动后按实际团队日成本换算预算。只有一至两名工程师时优先收缩到P0，不能按人数简单除法承诺完整正式版时间。

若进度不足，先延期4K、变速、英文增强和语义焦点，再评估隐私自动检测；保留录制、同步、恢复、工程保存、1080p导出和手动遮挡。任何P1延期必须更新正式版范围，并让产品说明与实际交付一致。

# 21 发布与维护方案

## 21 1 安装与签名

优先评估签名MSIX安装包。验证外部媒体进程、摄像头、音频、文件关联与GPU桥接在该部署形态下工作；如有实际限制，选择签名安装器和明确的运行时部署方式，并记录决策。不默认要求用户关闭安全软件或以管理员方式日常启动。

开发、Beta、正式版使用独立应用身份与数据目录，防止测试工程覆盖正式偏好。安装包中包含所需运行时或给出受验证的离线安装路径。更新在停止录制且没有导出任务时执行，更新前保留工程格式兼容策略。

## 21 2 更新与回退

更新清单、安装包签名和哈希都验证，通过HTTPS获取。首次正式发布可采用下载已签名安装包后手动安装；自动更新只有在安装失败恢复与证书轮换测试通过后开放。

新版本打开旧工程先备份再迁移；应用回退不应自动反向迁移新格式工程。提供稳定版和Beta渠道，各自显示版本、变更内容和已知问题。不得承诺系统一定不会出现首次运行信誉提示，签名和信誉是不同问题。

## 21 3 交付物与维护记录

每个正式版本交付安装包、源码版本标签、构建配置、第三方许可清单、工程格式说明、支持设备与系统清单、用户手册、测试报告和已知问题。媒体基准结果与发布版本关联保存，便于比较回归。

后续以恢复成功率、导出成功率、错误类型和用户主动反馈排优先级。涉及使用统计时默认不开启内容采集；如提供匿名诊断，取得清楚的选择并说明字段。

# 22 风险与启动检查

## 22 1 主要风险

| 风险 | 影响 | 处理措施 | 决策时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件编码器差异 | 画质 性能或初始化失败 | 枚举 实际初始化 能力白名单与降级 | 第2周起 |
| 跨进程GPU共享复杂 | 预览延迟或崩溃 | 首轮验证并保留单进程媒体备选 | 第2周 |
| 分段产生间隙 | 恢复可靠但音画跳变 | 连续编码与封装实验 帧序号检测 | 第2周 |
| 混合DPI坐标错误 | 指针 遮挡或焦点错位 | 独立坐标类型与跨屏用例 | 第4周前 |
| UIA支持差异 | 自动步骤描述错误 | 缩小支持应用 置信度与手动草稿 | Beta前 |
| 隐私检测漏报 | 产物包含敏感信息 | 候选复核 明确原片与导出区别 | 第10周起 |
| 多画幅裁掉文字 | 成片无法理解 | 可见性检查 留白模式与人工锁定 | 第16周 |
| 需求范围过大 | 延误基础交付 | P0先行 P2独立立项 周度范围审查 | 每周 |

## 22 2 第二周必须拿到的证据

- Windows真机1080p60录制样例，包含鼠标、麦克风、系统声音和摄像头。

- 至少10次暂停恢复后的同步测量，能解释各轨时间基准。

- 分段切换无明显间隙的帧序号证据，以及强退恢复样例。

- WinUI预览表面、共享纹理与设备丢失重建验证。

- 打包安装后仍可采集与导出，普通用户权限下基本流程可用。

- 可复现实验的代码版本、设备清单和失败记录。

若其中任一关键项失败，调整架构或交付范围，再确定后续周数。此时应优先解决媒体底层，避免先把编辑器外观完成后才发现不可录或不可恢复。

## 22 3 后续需团队确认的决策

正式命名与视觉方向、预算与实际人员、Windows10是否必须首发支持、是否需要闭源商业分发、首批增强支持应用、4K需求占比和是否接入云服务尚未由用户指定。本方案已提供可执行默认值；这些决策在立项评审时冻结，不阻塞先开展P0技术验证。

# 23 参考资料与事实索引

以下来源于2026年10月21日核查。S编号为外部事实依据，D编号为本方案提出但尚需验证的设计决策。链接中的固定提交用于长期复核，Microsoft官方文档可能随平台更新。

S1 DogSC仓库与功能说明　用于功能范围与参考快照。

S2 DogSC构建与模块定义　用于macOS平台和模块依赖核查。

S3 DogSC屏幕录制源码　用于采集框架和已有采集结构核查。

S4 DogSC的MIT许可　用于复用与署名要求。

S5 DogSC字体说明　用于资源许可分离。

S6 Microsoft屏幕采集说明　用于WGC 帧池 QPC HDR与帧生命周期。

S7 Microsoft窗口采集接口　用于Win32窗口采集与最低版本。

S8 Microsoft应用声音回环样例　用于指定进程树声音与build20348限制。

S9 Microsoft系统声音回环说明　用于WASAPI系统混音路径。

S10 Microsoft窗口采集排除接口　用于本应用悬浮窗排除与限制。

S11 Microsoft的NET支持政策　用于.NET10 LTS选择。

S12 Microsoft的Windows App SDK说明　用于原生界面平台选择。

S13 Microsoft的H264编码器说明　用于编码器输入输出协商。

S14 FFmpeg许可说明　用于未来引入时的构建与分发许可核查。

S15 Microsoft的UI Automation说明　用于控件语义采集能力定位。

S16 DogSC自动运镜源码　用于已有创新边界核查。

S17 DogSC共享渲染源码　用于预览导出共用设计核查。

S18 DogSC工程模型　用于工程版本与旧模型说明核查。

S19 DogSC恢复日志实现　用于已有恢复能力核查。

D1为本方案提出的进程隔离与GPU共享架构；其余排期、预算、数据模型、性能门槛与创新方案均为我们的规划与待验证设计。本文不是Windows软件已开发完成的报告。